山东凯马汽车制造有限公司

老厂区行车维修搬迁

招标文件

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司

日期：2016年10月17日

招标说明

一、项目概况

山东凯马汽车制造有限公司需对老厂区4台行车维修后搬迁至赣州分公司，具体见招标内容。

二、工程质量标准：按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到合格标准。

1、投标企业具备生产安装50T行车资质，提供工商营业执照等。

2、所有行车报价含行车、轨道、吊装、运输、安装、调试、17%增值税。

3、行车质保期一年，以验收合格日期开始计质保期。

4、行车葫芦用三马牌，带遥控器。

5、验收标准：发货前由招标单位组织人员到中标单位现场预验收，预验收合格方可发货。安装完成由发标方组织验收，验收不合格，投标单位应无条件调换或维修至验收合格为止，因此造成的一切损失由中标人自行承担。

三、招标范围：

1、需对老厂区4台行车（型号：QD32/10-22.5 双梁QD20/5-22.5双梁 LD-22.5单梁  LD3-22.5单梁）进行拆卸返厂修复到出厂设备精度（具体见老厂区设备状况），设备搬迁安装、调试、试验。搬迁路线：从寿光老厂区搬迁到赣州分公司。

四、投标须知

投标报价书必须盖章，密封后于10月26日前交设备动力部。

五、评标及付款方式：

1、评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

2、付款方式：中标单位与公司签订供货合同后，付款支付方式：预付款30%，预验收后付货款的30％，安装调试验收合格后付货款35%，余款5%质保期满一周内付清。

六、补充说明

企业的业绩证书或证000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001、投标人应根据招标单位提供的招标文件、图纸、踏勘现场及各自情况等进行投标报价的编制，投标总价应包括招标范围内的全部费用，如果投标缺项、漏项，应视为已分摊在其它项目中。

2、投标人按照招标文件等其他技术资料为依据，经踏勘现场后，应针对本项目特点编制详细的技术标书。

3、报价要分项报（分解到道轨、滑线、搬迁改造费等，），最后汇总。

4、工期要求：10天

5、未尽事宜请咨询招标方。

联系电话：0536-5102906

山东凯马汽车制造有限公司

2016.10.17