山东凯马汽车制造有限公司

输送线改造招标文件

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司

日期：2016年7月7日

招标说明

一、项目概况

山东凯马汽车制造有限公司因生产需要，需对微卡涂装车间输送线进行改造,具体见招标内容。

二、工程质量标准：按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到国标标准。

1、投标企业提供工商营业执照等。

2、所有报价含设计制造、安装调试、运输费用、17%增值税。

3、质保期一年，以验收合格日期开始计质保期。

4、验收标准：安装改造后调试，经使用无问题由招标方组织验收。

三、招标范围：

增加转载移行机一套，辊床一套，过渡辊床两套，移下件行机一套，上件处葫芦一台，原转载移行机一套改造等，具体见图纸要求。

四、投标须知

投标报价书必须盖章，密封后于2016年7月26日前交设备动力部。

五、评标及付款方式：

1、评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

2、付款方式：中标单位与公司签订供货合同后，付款方式：预付款30%，预验收合格付货款的30％，安装完毕验收合格后付货款30%，余款10%为质保金，质保期满一年后一周内付清。

六、补充说明

企业的业绩证书或证000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001、投标人应根据招标单位提供的招标文件及各自情况等进行投标报价的编制，投标总价应包括招标范围内的全部费用。

2、工期要求：30天

3、未尽事宜请咨询招标方。

联系电话：0536-5102906

山东凯马汽车制造有限公司

2016.7.7