山东凯马汽车制造有限公司

机器人水性漆改造

招标文件

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司

日期：2018年6月15日

招标说明

一、项目概况

山东凯马汽车制造有限公司机器人改水性漆喷涂，具体见招标内容。

二、工程质量标准：按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到国标标准。

1、所有报价含包装、保险、运输、调试、培训、16%增值税

2、改造部分质保期一年，已验收合格日期开始计质保期。

3、质保期一年，以验收合格日期开始计质保期。

4、验收标准：改造安装完成后由发标方组织验收，验收不合格，投标单位应无条件调更换或维修至验收合格为止，因此造成的一切损失由中标人自行承担。

三、招标范围：

1、车身涂装车间：ABB机器人4台

改造要求：ABB4台色漆机器人喷涂改造为水性漆喷涂，西边两台机器人往西平移4米，东边两台机器人往东平移6米

2、货箱分体涂装车间安川机器人4台（永越）

改造要求：4台色漆机器人喷涂改造为水性漆喷涂，（旋杯、雾化器未使用，由改造单位回收），当中2台机器人往西平移8米，东边2台机器人往东平移6米，西边2台机器人位置不动

3、货箱涂装车间安川机器人4台（百富）

改造要求：4台色漆机器人喷涂改造为水性漆喷涂，西边2台机器人往西平移4米，东边2台机器人往西平移6米

四、投标须知

投标报价书必须盖章，密封后于7月5日前交设备动力部。

五、评标及付款方式：

1、评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

2、付款方式：双方协商

六、补充说明

企业的业绩证书或证000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001、投标人应根据招标单位提供的招标要求，机器人的现状等进行投标改造报价，     投标总应包括招招标范围内的全部费用，如果投标缺项、漏项应视为己分摊在其他项目中。

2、注明工期：25天配件到货，现场施工25天

3、未尽事宜请咨询招标方。

联系电话：0536-5102906

山东凯马汽车制造有限公司

2018.6.15