山东凯马汽车制造有限公司

集中供漆水性化改造

招标文件

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司

日期：2018年6月15日

招标说明

一、项目概况

山东凯马汽车制造有限公司车身涂装车间、货箱分体涂装车间集中供漆改水性漆喷涂，具体见招标内容。

- 工程质量标准：按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到国标标准。

1、所有报价含包装、保险、运输、调试、培训、16%增值税

2、改造部分质保期一年，已验收合格日期开始计质保期。

3、质保期一年，以验收合格日期开始计质保期。

4、验收标准：改造安装完成后由发标方组织验收，验收不合格，投标单位应无条件调更换或维修至验收合格为止，因此造成的一切损失由中标人自行承担。

三、招标范围：

1、车身涂装车间集中供漆改造后油漆种类及枪站数量，管道长度以车间现使用数量为准，包括旧管道拆除，清运。

| 油漆系统 | 颜色 | 手动枪站 |  | 机器人抢占 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 手动枪站 | 出口数 | 枪站 | 出口数 | 备注 |
| 色漆 | 12 | 6 | 72 | 4 | 48 | 3~6bar |
| 罩光漆 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3~6bar |
| 油性溶剂 | 1 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3~6bar |

- 分体货箱集中供漆改造后油漆种类及枪站数量

| 油漆系统 | 颜色 | 手动枪站 |  | 机器人枪站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 手动枪站 | 出口数 | 枪站 | 出口数 | 备注 |
| 色漆 | 11 | 4 | 44 | 4 | 44 | 3~6bar |
| 水性溶剂 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4~6bar |
| 罩光漆 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 不做改造 |
| 油性溶剂 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 不做改造 |

四、投标须知

投标报价书必须盖章，密封后于7月5日前交设备动力部。

五、评标及付款方式：

1、评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

2、付款方式：中标单位与公司签订供货合同后，付款方式：预付款30%，预验收合格付货款的30％，安装完毕验收合格后付货款30%，余款10%为质保金，质保期满一年后一周内付清。

六、补充说明

企业的业绩证书或证000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001、投标人应根据招标单位提供的招标要求，集中供漆的现状等进行投标改造报价， 投标总价应包括招标范围内的全部费用，如果投标缺项、漏项应视为己分摊在其他项目中。

2、工期要求：30天

3、未尽事宜请咨询招标方。

联系电话：0536-5102906

山东凯马汽车制造有限公司

2018.6.15