山东凯马汽车制造有限公司

行车采购招标文件

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司

日期：2018年5月21日

招标说明

一、项目概况：

山东凯马汽车制造有限公司因生产需要，需采购行车4台，具体见招标内容。

二、工程质量标准：

按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到国标标准。

1、投标企业提供工商营业执照、税务登记证、认证证书等。

2、所有报价含设计制造、安装调试、运输费用、16%增值税。

3、质保期一年，以验收合格日期开始计质保期。

4、葫芦采用三马葫芦，带遥控器。

5、验收标准：到货后安装，调试合格，经试生产无问题后由招标方组织验收。

三、招标范围：

东跨由东厂区移装、修复单梁起重机1台 型号LD3-22.5 H6 ，道轨移装66米，行车梁移装75米，新装无接缝滑线33米

中跨新装单梁悬挂起重机 2台 型号LX2-5.2 H-6，新装结构框架162米，新装无接缝滑线29米，

西跨新装单梁起重机 1台 型号LD2-14.8 H=6，移装道轨66米，移装行车梁75米，移装钢构立柱66米，新装无接缝滑线33米。

四、投标须知

投标报价书必须盖章，密封后于2018年6月11日前交设备动力部。

五、评标及付款方式：

1、评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

2、付款方式：中标单位与公司签订供货合同后，付款方式：预付款30%，预验收合格付货款的30％，安装完毕验收合格后付货款30%，余款10%为质保金，质保期满一年后一周内付清。

六、补充说明

企业的业绩证书或证000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001、投标人应根据招标单位提供的招标文件及各自情况等进行投标报价的编制，投标总价应包括招标范围内的全部费用。

2、工期要求：30天

3、未尽事宜请咨询招标方。

联系电话：0536-5102906

山东凯马汽车制造有限公司

2018.5.21