山东凯马汽车制造有限公司

焊接机器人招标文件

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司

日期：2019年3月25日

招标说明

一、项目概况

山东凯马汽车制造有限公司因焊接需要，需焊接机器人3台，具体见招标内容。

二、工程质量标准：按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到国标标准。

1、投标企业提供工商营业执照、税务登记证、认证证书等。

2、所有报价含设计制造、安装调试、运输费用、13%增值税。

3、质保期一年，以验收合格日期开始计质保期。

4、验收标准：发货前由招标单位组织人员到中标单位现场预验收，预验收合格方可发货。到货后到时需方单位进行安装调试，经焊接试生产无问题后由招标方组织验收。

三、招标范围：

1、焊接机器人3台（包括机器人本体、焊机、工装夹具等），焊接件由货箱边板小件、底盘小件，冲压车间小件，具体见车间样件或图纸。

2、配置要求：机器人本体采用安川或日本OTC品牌（FD-B6型），焊机、送丝机构、机器人气保焊枪及焊枪电缆采用日本OTC品牌（焊机型号：WB-M3501），工装自行设计制造，每台机器人配3套工装（工位），带夹紧装置，U形摆放。

四、投标须知

投标报价书必须盖章，密封后于4月20日前交设备动力部。

五、评标及付款方式：

5.1评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

5.2付款方式：中标单位与公司签订供货合同后，付款方式：预付款30%，预验收合格付货款的30％，安装完毕验收合格后付货款30%，余款10%为质保金，质保期满一年后一周内付清。

六、补充说明

企业的业绩证书或证000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001、投标人应根据招标单位提供的招标文件及各自情况等进行投标报价的编制，投标总价应包括招标范围内的全部费用。

2、工期要求：60天

3、未尽事宜请咨询招标方。

联系电话：0536-5102906

山东凯马汽车制造有限公司

2019.3.25